江苏洋河酒厂股份有限公司泗阳分公司

- 招

- 标

- 文

- 件

招   标   人：江苏洋河酒厂股份有限公司

招标项目名称： 泗阳分公司酿造二区封窖泥转运

二0一七年二月

一、投标内容

1、劳务项目名称：泗阳分公司酿造二区封窖泥转运

2、劳务工作量：

（1）封窖泥转运包括转进新的黄淤泥和转出退下的窖皮泥。将新黄淤泥自泗阳基地堆泥场地转运至酿造二区酿酒车间各跨厂房“和泥池”处，并将池口上退下的窖皮泥全部转运出泗阳基地厂区。

（2）进泥转运数量：1.2方/池口*60个*152≈11000方（酿造二区共152个组，每组60个池口，每组每池口需新泥约1.2方。每天至少需转运新泥183方）

（3）退泥转运数量：1.0方/池口*60个*152≈10000方（酿造二区共152个组，每组60个池口，每组每池口退泥约1.0方。每天需转运退泥152方）

3、工作要求：

（1）承包方需提供能够确保封窖泥转运的各项工具、车辆，每天至少安排6辆车进行转运，若每天转运量增加需另外增加1-2辆，要求具备车辆相应的驾驶证，外包员工身体健康，所有员工必须缴纳保险，险种必须为保费不低于200元/人的雇主险，或者从社保处单独购买工伤保险，并将相关材料报相关监管部门备案。

（2）转运承包方须服从酿造部调度安排，按照车间班次和需求量及时转运封窖泥，不滞后、不积压，并将封窖泥转运至指定地点。仅限转运黄淤泥和退下的窖皮泥，转运数量、质量须经酿酒车间核对确认，不符合要求的原路退回。

（3）承包方在转运封窖泥前，应将泥踩实拍紧，并清理干净运泥车辆，防止沿途抛洒，不得影响车间及厂区环境卫生。

（4）退泥转运出厂后自行处理，且须符合环保管理要求，需提供处置方式具体说明。

（5）转运过程中， 不得损坏酿酒车间门窗、 消防箱、配电箱等设施设备；如有损坏，由外包商按价赔偿，不得影响生产。

（6）转运过程中，应遵守公司的各项规章制度和交通安全规定，例如：禁烟、禁酒等。

（7）在厂区内空载行驶时，最大行驶速度不得超过30千米/时。在厂区内行驶时，需遵守公司规章制度，在路口、转弯等处速度不得超过15千米/时，厂房内行驶不得超过5千米/时。

（8）转运车辆及驾驶员须有相应的合法手续及资质，同时转运车辆状况良

好，无漏油现象，车厢及挡板无漏洞。

4、考核办法：

(1)如发现转运承包方不服从酿造部调度转运，罚款 200 元，累计出现三次及以上者，取消其转运资格。

(2)如发现转运封窖泥之前未将泥踩实拍紧、未清理干净车辆周身，每次罚款 200 元；

(3)若发现转运过程中抛撒严重，每次罚款 200 元；情节严重的，报公司相关部门，取消其转运资格。

(4)如承包方方因自身工作失误与酿造部、车间发生争执，发现一次，给

予承包方 500 元罚款，情节严重者，取消其转运资格并罚款 1000 元。

(5)承包方转运过程中，造成车间设备损坏的，要立即进行维修或照价赔偿。

4、劳务期限： 2017年3月4日～2017年5月16日（压窖一排，以公司调度为准）

二、投标单位资质要求：自备运输工具，有物流运输企业资质

三、结算方式：项目完成后按照实际工作量凭票结算

四、提供资质、业绩等相关文件的原件审查、复印件封存标书内。

五、投标保证金：    叁    万元。投标单位有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：1、投标单位撤回投标文件的。2、中标通知书发出后放弃中标的。3、拒不按照招标文件的要求提交履约保证金的。4、不与招标人签订合同的，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的。

保证金缴纳方式：电汇   将汇票凭证到公司管理中心审核后交财务部换取收据，如开标前未办理收据则视同弃标。

投标保证金退款方式：中标结果公示（或电话通知）后，未中标单位凭酒厂财务开具的收据到管理中心审核后交财务部退款，中标单位交纳履约保证金后方可退还投标保证金。履约保证金按照中标价8%收取。

企业账号：单位名称： 江苏洋河酒厂股份有限公司

地址：江苏省宿迁宿城区洋河镇中大街118号

开户行：工行洋河支行

账  号：111 604 020 900 000 8856

为方便投标单位交、退保证金，我公司推荐投标商将保证金交至我公司全资子公司账户，在泗阳分公司即可办理交、退手续。

单位名称：泗阳县洋河包装服务有限公司

开户行：中国银行泗阳支行

账 号：518 363 728 972

六、标书递交至江苏省宿迁市泗阳县来安中大街 118 号 江苏洋河酒厂股份有限公司泗阳分公司 管理部

标书递交截止时间：  2017年2月13日 11时

标书接收人：       张峰

七、评标方式：综合考虑各报价单位资质、规模、业绩、服务等因素，采用合理

低价，最低价不作为中标唯一依据。

八、投标联系人： 张峰        联系电话： 0527-85678569

技术咨询人： 庄海燕       联系电话： 0527-85678377、15252881642

监督电话：0527-84938026 （洋河） 、0527-85678456（泗阳）

投 标 函

致：  洋河酒厂股份有限公司

- 根据你方招标的                                  劳务招标，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经领取招标文件，仔细研究后。我方愿以单价(大写)                     （元/方）的投标报价；总价(大写)                  万元，劳务并按贵公司要求承包上述劳务，并承担任何承包过程中非贵公司原因导致的事故责任。

2、我方金额为人民币   叁   万元的投标保证金已经按招标文件的要求递交。

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，无论招标结果如何，我们不对招标文件本身提出质疑。

4、报价必须单独列明详细的测算依据，无测算依据的一律作废标处理（不接受手写测算依据）。我方对于此原因导致的废标情况无异议。

投 标 人：                           （签字或盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

日期：____年____月____日

| 测算依据 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 单价 | 数量（单位） | 小计 | 备注 |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 保险 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 油费 |  |  |  |  |
| 管理费 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |
| 注：未列入的可以自行添加 |  |  |  |  |