江苏洋河酒厂股份有限公司

- 招标文件

招   标   人：江苏洋河酒厂股份有限公司

招标项目名称：泗阳基地研发中心停车场扩建工程

二0一六年  三 月

- 工程概况：

项目名称：泗阳基地研发中心停车场扩建工程

- 工期：30天

- 施工内容及要求：

- 1、拆除现有停车场西侧围墙并向西新扩建24m；

- 2、新做100厚石子垫层150厚C25混凝土地坪约2000㎡，包括地下排水管网及雨水井等；

- 3、新砌围墙约200m；

- 4新做地坪新画停车位线。

- 投标单位资质要求：房建三级及以上。

- 结算方式：按实结算下浮（业主定价、人工、独立费不下浮，其他材料参照同期信息指导价参与下浮），执行施工期间同期江苏省相关计价表，人工费及点工为70元/工日，管理费8.0％，利润4.0％，税金11.0％，通用措施费中仅计取基本费0.8%，其他措施费用按工作内容、实际发生情况计取。

- 六、付款方式：工程竣工验收合格后付95%，余款满一年一次性付清。

七、投标文件组成：

- 投标函；

- 如非法定代表人，需提供授权委托书；

- 营业执照、税务登记证、组织机构代码证、土建资格证明；

- 投标人认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

以上资质、业绩等相关文件的原件需审查、复印件封存标书内。

- 投标保证金： 壹万 元

1、保证金缴纳方式：电汇 将汇票凭证到酒厂管理部审核后交财务部换取收据，如开标前未办理收据则视同弃标。

2、投标保证金退款方式：中标结果公示（或电话通知）后，未中标单位凭酒厂财务开具的收据到管理部审核后交财务部退款。中标单位交纳履约保证金后方可退还投标保证金。

3、企业账号：单位名称： 江苏洋河酒厂股份有限公司

地址：江苏省宿迁宿城区洋河镇中大街118号

开户行：工行洋河支行

账  号：111 604 020 900 000 8856

为方便投标单位交、退保证金，我公司推荐投标商将保证金交至我公司全资子公司账户，在泗阳分公司即可办理交、退手续。

单位名称：泗阳县洋河包装服务有限公司

开户行：中国银行泗阳支行

账  号：518 363 728 972

标书递交至江苏省宿迁市泗阳县来安中大街118号 江苏洋河酒厂股份有限公司 泗阳管理部

标书递交截止时间： 2016年5月4日16:00

标书接收人：  张峰

评标方式：合理低价中标。

九、投标联系人：      张峰       联系电话：   0527-85678569

技术咨询人：      陈笑  	  联系电话：   15261266817

十、投标须知

1、投标单位参与招标会人员必须是法定代表人或委托人（须出具加盖公章的委托书），投标时，需出示身份证和委托书。

2、投标单位所提供的投标报价表必须按照规定格式填写完整，否则视为废标。

3、投标人应准备投标文件正本壹份和副本壹份，每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”，若正本和副本不符，以正本为准。

4、投标文件不得涂改和增删，如有修改，必须由投标文件签字人签字或盖章。

5、投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、条款和规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的，可能导致其投标被拒绝。

6、中标依据：以收到中标通知书为准。

7、在合同签订前需缴纳  壹万  元整为履约保证金，工程验收合格后无息返还。

投 标 函

致：   江苏洋河酒厂股份有限公司

- 根据你方招标工程项目为研发中心停车场扩建工程遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场后，我方愿以本工程下浮     %投标报价并按贵公司要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何施工过程中非贵公司原因导致的事故责任。

投 标 人：                              （签字或盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

日期：____年____月____日

- 本工程位于泗阳基地园区内，工程招标内容：

- 拆除现有停车场西侧围墙并向西新扩建24m；

- 新做100厚石子垫层150厚C25混凝土地坪约2000㎡，包括地下排水管网及雨水井等；

- 新砌围墙约200m；

- 新做地坪新画停车位线。

- 结算方式：按实结算下浮（业主定价、人工、独立费不下浮，其他材料参照同期信息指导价参与下浮），执行施工期间同期江苏省相关计价表，人工费及点工为70元/工日，管理费8.0％，利润4.0％，税金11.0％，通用措施费中仅计取基本费0.8%，其他措施费用按工作内容、实际发生情况计取。

注：竣工结算审计核减额超出审定价10%以外部分的审计费用由施工单位承担。

三、付款方式：工程完工验收合格后付95%余款保修期满后一次性付清。

四、投标单位所报工程造价含一切建造、税收等措施费用。

五、工期30天。每拖延一天罚款5000元。

六、工程质量、所用材料必须符合相关规范要求，否则由投标单位负全责。

七、在施工过程中，若发生安全事故一切责任、费用均由乙方承担。

八、资质要求：房屋建筑三级或三级以上

九、投标人如有疑问想了解施工现场，与泗阳物业管理部联系（陈笑：15261266817）。